上海工程技术大学

开发构建校友会微信公众号项目

招标文件

项目名称：开发构建上海工程技术大学校友会微信公众号项目

招标方：上海工程技术大学资实处

2016年6月14日

招标文件

招标项目名称：开发构建上海工程技术大学校友会微信公众号项目

发标时间：2016年6月14日星期二

一、投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对上海工程技术大学校友会微信构建项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）

2、投标截止时间：2016年6月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3、开标时间和地点：2016年6月下旬，采取公开、评标，地点：校资实处。

4、开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。

5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年6月20日前与资实处物资供应中心联系。

6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7、联系人：高丹    电话：67791017

附 招标要求

- 招标目标

近两年，随着智能手机与平板电脑的普及，我国已经进入了移动互联网时代。微信较一般信息载体具有覆盖面广、到达率高、传播精准、互动性强、新鲜感足、使用频繁的综合优势，各种社会机构、企业已经将其作为宣传和服务的必备平台。为满足广大校友日益增强的资源和信息需求，为校友提供更好的沟通、交流、合作服务，凝聚校友力量，助力学校发展，上海工程技术大学校友会秉承与时俱进、勇于创新、高效节约的理念，申请并运营校友会公众微信号，将其作为目前上海工程技术大学校友会最重要的信息和宣传平台。

需要在微信上搭建优质的校友会信息平台，提升校友会工作效力，服务校友和母校的交流合作，助力校友会及学校事业发展。

- 招标内容要求

1、微信端业务系统需求：

（1）基础建设：

- 提供SUES校友会微信公众号类型的选择建议和完成认证；

- 提供微信菜单、欢迎语、头像等基础功能设置建议，并完成设置；

- 协助进行公众号的一系列基础设计，如公众号二维码、单篇文章统一底部设计等。

（2）校友录构建：

- 学校信息展示：展示学校信息和变化，唤起校友对于学校的思念和关注；

- 历史信息整理：整理建校以来的学生和教职工档案信息（包括个人信息、个人照片、集体信息、集体照片等），搭建数据库统一管理档案信息；

- 校友报到：

- 查询班级名录：学生/教职工通过校友录，查询班级名录以及集体照;

- 在线报到：录入个人完整的个人信息，包括手机号码、电子邮箱、联系地址、所在地区、职业等，以及近照；

- 个人主页：对于已报到的校友，进入校友录查看个人主页信息，包括个人头像、在校照片、已报到的同学信息；

  - PC端业务需求：

- 登录

- 实现分权限管理人员的登录。

- 信息管理：

- 已报到记录查询：用于查询已报到的学生/教职工记录，方便校友会办公室了解报到学生情况；对于自行录入的信息进行审核。

- 错误反馈查询：用于查询了解通过微信端反馈的错误信息，以便查询校验及更正。

- 数据统计：统计各学年、各学院、各专业已报到的学生和教职工数据。

- 权限管理：分为总管理员、二级学院管理员和班级管理员三级权限，做不同层级的信息管理。

PC端管理系统要支持IE8以上、Chrome、搜狗、360浏览器。

  - 落地活动支持

- 制作校友会微信介绍视频；

- 实现校友会落地活动的签到、现场在线抽奖。

  - 其他

对于校友的需求，进行调研，以便推出针对性的服务，提高服务品质。

三、项目实施计划进度要求：

（1）2016年6月30完成系统部署、测试，并进入试运行阶段；

（2）2016年7月5日起系统正式上线运行；

四、系统性能与平台要求

- 建设要求：

- 满足功能性要求，完成建设内容，实现建设目标；

- 提供良好的运行支撑框架。有完善的升级维护机制，保证系统的“与时俱进”；

- 应保证1000在线用户的情况下用户访问平均响应时间小于3秒；

- 基于J2EE、MVC架构，以保证其通用性；

- 应支持各种主流、非主流关系型数据库、JDBC数据源、WebService、网络协议等，以满足连接不同数据源的需求；

- 支持Unix、Linux、Windows多种平台，完全支持跨平台的部署；

- 客户端可用通过浏览器进行报表浏览和Web查询，并通过图表等多种形式，为用户提供友好方便的浏览界面等等。

- 性能要求：

- 安全性：要能够为用户提供安全的信息资源和业务数据的获取，保证信息传输的安全可靠、保证信息不被非法用户窃取、保证用户的合法身份不被盗用，应能保证所采用的加密技术不可逆。

- 稳定性：要求系统在高负载时仍能提供稳定、持续的服务。

- 技术先进性：系统需采用先进的技术架构和设计理念，满足校园信息化建设不断发展的需要。

- 大规模用户访问支持：必须保证系统要能够在大规模用户的访问情况下仍然能够提供高速的服务，至少支持200人／秒的并发访问和2000人的同时在线。

- 良好的可扩展性：系统要能支持以后的平滑升级。

五、售后服务

- 对功能性错误在维保期间提供免费修正。

- 技术支持 7*24小时，2小时内响应。

六、其它事项

1、投标单位应具具有独立法人资格，注册资金在30万元（含30万）以上，具有良好的商业信誉；

2、投标单位近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录；

3、该项目验收结题之后，仍应能及时给予技术支持。

4、标人接到中标通知后应在10日内与上海工程技术大学签订合同，否则招标方有权取消投标方的中标资格。