上海工程技术大学

信息化办公室人才招聘管理系统

软件开发采购项目

招标文件

项目名称：信息化办公室人才招聘管理系统软件

开发采购项目采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年10月10日

招标文件

招标项目名称：信息化办公室人才招聘管理系统软件开发

采购项目

发标时间：2014年10月10日星期五

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对信息化办公室人才招聘管理系统软件开发采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年10月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年10月16日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

人才招聘管理系统主要面向校园内外不同的服务对象（人事部招聘人员、学院招聘人员和社会求职者）提供针对性的网络应用。要求系统设计实现采用多层B/S服务体系结构，实现应用处理功能分布在网络上，服务器端提供数据存储、数据处理能力，客户端提供用户服务；多层服务体系结构，可以大大提高系统的效率和运行灵活性；采用成熟稳定的关系型数据库为后台数据处理，系统应采用SQL或Oracle数据库；采用标准的信息技术，将系统的应用逻辑与数据展现相对独立并分离开来，使得系统在集成、交换、应用、展现等多方面使产品具有很好的开放性；系统基于成熟框架开发，能够完全兼容windows和Linux环境；系统运行安全和稳定，从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全、数据安全（包括数据备份）等几个方面考虑应用系统的安全问题；可灵活集成现有的校园网平台和基础共享数据库，为高校和求职者提供一个自动化的，能够给他们带来便利，提高效率，同时能及时为学校招聘到满意人才的招聘管理系统。

- 人才招聘信息网站界面

发布人事招聘信息，校外用户注册，用户登录（校内用户、校外用户），招聘岗位搜索（搜索条件：岗位名称、学院、岗位分类等）

- 注册功能界面

针对社会应聘者注册功能

- 登陆界面

校内用户通过统一身份认证登陆系统，校外用户通过注册账户登陆。

- 应聘者界面

- 快捷简历“应聘申请”应聘者初次录入信息——要求便捷同时满足统计分析需求）。

- 我的简历（快捷简历外的其他信息，如工作经历、教育培训经历、科研项目情况、奖惩情况、配偶信息、家庭成员等）。

- 我要应聘：职位搜索，显示各学院/部门发布的职位，并可直接申请职位。

- 职位收藏：因为最多只能申请3个职位，所以可先收藏有意向的职位。

- 职位管理--申请记录查询模块（“申请查询”——针对提供应聘者随时掌握申请状态信息）。

- 院校界面

- 基本管理功能：职位管理、简历管理、招聘进程管理、信息发布管理、日志管理等。

- 学院老师简历审核（“招聘处理”——针对学院老师信息化重要模块）。

- 应聘人员基本信息表及基本情况登记附表录入模块（“学院面试材料填写”）。

- 校面试及后续流程模块。

- 统计分析模块（“人事统计分析”——最重要模块），在一段时间内，对所收简历的统计分析！务必美观大方、图文并茂！

- 基础数据管理模块（“基础数据管理”——重要、灵活配置）：系统角色权限管理（新增老师）、学院/部门管理（可增加、修改、删除）、应聘状态管理（可增加、修改、删除）

三、项目实施计划进度要求：

建设时间要求: 该项目建设周期为2个月（含节假日）。系统平台分步实施，投标方须在合同签订后2个月内完成人才招聘管理系统的开发，并推出试运行。

投标方须在合同签订后2个月前完成所有平台开发部署和实施工作，达到验收条件后开始试运行，试运行时间为3个月。

（1）2014年12月底完成系统部署、测试、及开始试运行工作；

（2）2015年3月底完成系统试运行，于2014年4月1日起系统正式上线运行。

四、系统性能与平台要求

A．支持互联网和局域网访问方式

不同用户可以通过互联网和局域网访问本系统。

B．统一身份认证和校园网接口

本系统需要接入学校统一身份认证平台，所有账户和密码由统一身份认证平台管理，权限在本地系统控制。

共享数据库集成：通过学校统一数据交换平台，录用的应聘者信息可传输至校园网基本信息库，实现数据共享。

C．应用平台

服务器操作系统：从管理信息系统的高效、稳定和安全的角度考虑，应用服务器和数据库服务器的操作系统采用Unix/Linux操作系统。

客户端操作系统：应用系统的客户端采用Windows操作系统，用户可以基于各类主流浏览器访问系统。

数据库：应用系统可架构在Oracle、MySQL上。

D．应用服务器

(1) 高可用性：应用服务器可以长时间的持续性工作，保证应用服务器的运行性能和可靠性。

(2) 可管理性：应用服务器具有强大的管理和监控功能，提供包括应用部署、系统资源性能监控和性能调整的管理组件。

(3) 安全性：保证应用系统和数据的安全，包括权限管理和验证、单点登录、密码管理、LDAP外部认证、支持HTTPs协议、SSL协议等。

E．开发要求

(1) 应用编程语言遵守基于Web的软件开发的公共标准，具有独立于操作系统、独立于服务器的“跨平台性”等特点。

(2) 应用系统的开发及运行结构是基于后台数据库的三层架构，即Web服务器、应用服务器和数据库服务器。

(3) 基于组件技术开发，支持Web Service技术。各类应用系统应能方便地部署在满足SOA架构的平台上，使系统具有良好的可伸缩性。

(4) 数据库的设计必须符合上海理工大学管理信息编码标准。

(5) 本项目优先考虑JAVA开发平台下实现的系统。

F．平台安全保障

本次项目在系统部署上要充分考虑和利用上海工程技术大学已有安全设备，合理布局应用。本次项目提供的软件系统应没有已知的安全漏洞。应用鉴别权限与访问控制功能，对系统管理员、数据库管理员、数据管理员、操作员授予各种访问权限，包括人员身份、人员的密码、所属的地理位置及指令的控制，进行权限分割、责任分割。支持分角色分权限的服务访问控制。

G．平台性能保障

本次项目主要性能要求如下：

(1) 软件系统响应时间 小于0.1秒，应用延迟时间小于0.5秒。

(2) 软件并发用户数大于2000人。

(3) 系统应提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间小于1天，平均故障修复时间小于60分钟。

五、系统验收条件

为了满足信息化过程的整体规划以及将来对系统的调整和整合，凡参与本次项目投标的厂家需要能够满足以下系统平台移交要求：

系统开发过程的所有技术文档需要提交，内容涉及系统的概要设计文档，详细设计文档，数据库设计文档等；

系统所有的相关源代码，且最终提交的必须是在上海工程技术大学安装版本的最新版源代码（备注：如果使用到第三方的控件或者链接库，需整理相关的第三方控件或者链接库的使用手册和demo程序源代码）。

六、售后服务

(1) 免费技术支持与维护年限：2年以上（包含2年）；

(2) 免费提供软件升级：2年以上（包含2年）；

(3) 技术支持 7*24小时，2小时内响应；

系统保修期期间，需要能够安排至少两名技术人员提供技术支持，关键时间段提供现场技术保障和维护服务。