上海工程技术大学

等级保护安全服务项目

招标文件

上海工程技术大学

二○一六年四月

一、	概述	3

二、	招标说明	4

三、	招标范围	4

四、	需求及相关要求	4

五、	对方案及项目实施等的要求	7

六、	标书内容要求	7

七、	投标人资质要求	8

八、	报价要求	9

九、	其他	9

招标项目名称：信息系统等级保护安全服务项目

发标时间：2016年4月13日 星期三

# 概述

随着上海工程技术大学智慧校园的建设发展，本校已建成了覆盖教学科研管理与服务的多个重要业务信息系统，包括教务管理系统、校园一卡通系统、网站群平台、财务系统、校园信息门户系统、统一身份认证系统等。这些信息系统在日常教学管理服务活动中发挥着重要作用。根据教育部、市教委在信息系统安全方面的工作指导与要求，参照国家信息系统安全等级保护基本要求，我校计划对学校部分重要信息系统进行信息系统的安全等级保护。对相关系统实施定级备案、差距分析、建设整改，并通过国家相关等级保护测评机构的测评。通过本项目建立与完善我校的信息安全保障体系，提高校园信息化的管理与服务水平。

# 招标说明

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对信息系统等级保护安全服务项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）

2、投标截止时间：2016年4月19日12:00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3、开标时间和地点：2016年4月下旬，采取公开、评标，地点：校资实处。

4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。

5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年4月19日前与资实处物资供应中心联系。

6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7、联系人：高 丹    电话：67791017

# 招标范围

- 完成五个信息系统的定级、上报、备案；

- 完成五个信息系统的等保评估（风险评估，差距报告）与完成详细的整改方案；

- 完成三个典型信息系统的系统安全加固与整改建设；

- 完成信息系统的等保测评准备，并负责通过国家等保测评机构的测评。

- 提供后续安全运维方案。

# 招标需求

1、完成五个信息系统的定级、备案

五个系统包括：网站群平台、教务管理系统、综合信息门户、招生管理与报名系统、研究生信息管理系统。

系统定级

信息系统定级工作是进行信息系统备案、建设、整改、测评、监督检查等后续工作的重要基础。根据我校信息系统的业务信息安全和系统服务安全的实际情况为学校各业务系统定级工作，包括：

- 完成学校主要信息系统的调研与资料收集与整理分析工作。

- 针对定级对象，根据GBT22240-2008.信息系统安全保护等级定级指南、教育部《教技厅函[2014]74号-教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》、定级方法等，确定学校重要信息系统的安全保护等级，起草并完成最终的《定级报告》。

- 配合学校完成相关市教委系统上报的资料撰写、整理工作。

系统备案

根据《信息系统安全等级保护定级指南》对学校重要业务系统进行定级，准备定级备案资料，完成向公安机关备案。

- 完成备案表，进行专家评审和审批。

- 向上海市公安局网安办进行备案。

- 进行定级工作总结。

2、完成五个典型信息系统的等保评估与整改方案

完成五个典型信息系统的预评估，进行等级保护差异分析风险评估，完成整改方案，具体工作包括：

2.1	等级保护差异分析评估

信息安全等级保护整改差距分析是开展等级保护整改工作的前提和依据，将行业等级保护整改的各项要求与学校信息安全管理现状进行比较分析，从管理和技术两个层面找出存在的问题。等保整改差异分析主要是以《信息系统安全等级保护评估指南》和《信息系统安全等级保护基本要求》为指导，首先要求进行安全现状调研和风险评估，根据风险评估的结果与等级保护基本要求进行差距分析，为等保整改方案提供依据和指导。

承建服务商须根据等保要求，对系统进行全面预评测检查，使用等保工具及相关安全软硬件设备对系统安全进行扫描，进行风险评估，并在此基础上形成分析报告。

2.2	等级保护整改方案

信息安全等级保护整改方案是在梳理差距分析的基础上，形成信息安全等级保护整改方案。方案要求包括两个方面，一是安全技术整改，主要通过信息安全产品的集中部署和安全技术的综合运用，解决技术层面存在的问题，提高信息安全防护（技术）水平；二是安全管理整改，主要从安全管理制度、机构、人员、系统建设和系统运维5个方面，提出针对性的管理目标和解决办法。

3、	等级保护整改建设实施

在前期确认整改实施方案的基础上，完成三个信息系统的等保整改建设工作。并根据国家评测标准进行提交前的内部预测评。三个系统为：网站群平台、教务管理系统、招生管理与报名系统。

进行系统整改安全加固建设，安全加固工作完成包含但不限于物理层面、网络设备层面、主机系统层面以及应用层面的配置加固，补丁更新等。部分涉及需要开发公司修改调整代码的加固工作须书面给出明确的问题现象及原因、测试手段及测试参数、整改要求与检查方式，并监督检查整改情况。涉及整改安全方案须增加的设备的校方另项招标采购。

完成等级保护信息安全管理体系建设，信息安全管理体系建设是安全管理整改工作的具体落地，是以体系化的思想系统思考安全管理问题，明确信息安全管理的方针、目标和对象。结合等级保护的要求，在信息安全管理标准框架下，通过制订各项信息安全管理制度，制定信息安全管理技术规范，加强信息安全日常管理工作，提高信息安全基础管理水平，实现体系化、制度化、流程化和痕迹化的管理思想。承建服务商须根据等保要求，以等保制度框架为指导，结合我校特点制定信息安全的管理制度体系。完成相关文档的编写、修订以及编目等工作。

根据国家评测标准进行提交前的内部预测评工作。

4、等级保护协助测评

要求完成等保整改建设以后协助学校进行正式等保测评，并通过国家测评机构的等保测评。协助测评阶段主要工作内容如下：

- 准备测评机构需要的资料；准确填写调查表格；

- 为测评人员的信息收集提供支持和协调；

- 及时处理完善测评过程中的问题，确保测评工作的正常有序进行；

# 对方案及项目实施等的要求

- 方案必须具有：

（1）完备性：包含但不限于上述业务需求及要求；

（2）安全性：方案中尽可能设计各种在保证高效前提下的安全可用有效的安全控制措施；

- 设计方案应具有详细的描述，针对招标要求与内容具体陈述所提供的服务内容、方式、计划安排、以及相应的人员配备、职责分工、资源设备配置等，并包括可靠性、安全性、完备性等方面的分析描述；

- 对服务过程中的使用的工具进行说明，确保服务过程的风险可控；

- 投标人应在投标书中对项目的实施进行详细描述，包含但不限于：组织结构、人员组成、人员资质说明、专业技能、充当角色、人员稳定性保证措施、详细实施计划、文档管理方式、与招标人的沟通、质量控制措施、相关罚则等。

- 投标人保证派遣到用户现场工作的安全工程师具备相应的资质，并获得甲方认可。保证派遣人员未经甲方同意，不得调换或撤离，项目人员必须接受我校的项目管理，保障项目时间，人天，质量的要求。

- 本项目不接受转包，分包。

- 合同签订后60天内完成测试评估、方案设计、定级备案、加固调试验收等工作。

# 标书内容要求

为保证招标人客观公正地选择合作伙伴，投标人提供的投标书中除具有上述各条款要求的技术方案外，投标人还需提供以下相关材料：

- 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照副本；（加盖公章）；

- 法定代表人授权委托书；

- 被授权人身份证。

- 公司组织结构及相关人员配置情况；

- 对所设计方案的合理性、科学性、先进性、完备性等的详细分析；

- 拟选派的项目组成员名单及相关技能证明以及项目小组的组织结构等的描述；

- 项目实施方案、项目质量控制措施、项目文档管理措施等的详细说明；

- 后续的技术服务支持保障措施的详细描述；

- 竞争性商务报价。商务报价表应明细到最小模块；

- 项目完成周期；

# 投标人资质要求

- 投标人具有独立法人资格及相应的经营范围；在本市有固定的售后服务场所和提供售后服务的人员，且经营业绩良好，诚实守信；

- 公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施；

- 投标人具有高校等级保护服务的案例两个及以上，具有通过国家测评机构等级保护测评合格的高校案例一个以上。项目案例需要提供客户名单及联系方式；

- 投标人项目组成员要求具有相关安全服务的资质，专业技能资质证明包括但不限于：CCIE，CISP,CISA,27001证书，RHCE，项目经理证，漏洞挖掘证明等证书。

参与我校等级保护项目的投标人，具有以下资质和案例将在评审时适当加分：

- 投标人具有公安部发放的《信息安全等级保护建设服务机构能力评估合格证书》；

- 投标人具有国家信息安全测评中心发放的《信息安全服务资质证书》；

- 投标人具有《网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）》资质证书；

- 投标人具有高校等级保护服务的案例五个及以上，具有通过国家测评机构等级保护测评合格的高校案例两个以上。项目案例需要提供客户名单及联系方式；

# 报价要求

1．名称  服务类别 数量 列表价 折扣  折扣后单价 单价（人民币） 小计(人民币)；

2．质量控制，项目实施流程；

3．项目实施周期要求在第1-3项工作两个月内完成，第四项合同签署后6个月内完成；

4．列表价要求由服务商盖章确认。

# 其他

- 任何有益的技术建议都将提高中标的可能性；

- 招标人不保证投标总价最低的投标人中标；